وزارة الشؤون المحلية و البيئة

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الزريبة لسنة 2017

| تاريخ التسليم النهائي | تاريخ التسليم الوقتي | دفع الأقساط أو الفاتورات |  |  |  | تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة | تاريخ إمضاء الصفقة | تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة | التقييم الفني والمالي للعروض | تاريخ فتح العروض | التاريخ الأقصى لقبول العروض | تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة | مرجع الصفقة | اسم المشروع/ أو الخدمة | ع/ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| في إطار الإعداد للإذن بيدا الأشغال |  | تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص | تاريخ الأمر بالصرف على النفقة | تاريخ الإيداع بمكتب الضبط | عدد الفاتورة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 15/03/2019 | 08/02/2019 | 07/01/2019 | 06/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | /03/12/2018 | - | تعبيد الطرقات | 1 |
|  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| في أطار تعيين مكتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية المعنية . |  | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | إحداث مسلك صحي | 2 |
|  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مشروع لم ينطلق بعد تشرف عليه وكالة التهذيب و التجديد العمراني |  | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | تهذيب الحي السياحي | 3 |
|  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الزريبة لسنة2017 مشاريع متواصلة (2015-2016)

| تاريخ التسليم النهائي | تاريخ التسليم الوقتي | دفع الاقساط او الفاتورات |  |  |  | تاريخ الاذن بالاشغال/أو تقديم الخدمة | تاريخ إمضاء الصفقة | تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة | التقييم الفني والمالي للعروض | تاريخ فتح العروض | التاريخ الأقصى لقبول العروض | تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة | مرجع الصفقة | اسم المشروع/ أو الخدمة | ع/ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص | تاريخ الامر بالصرف على النفقة | تاريخ الايداع بمكتب الضبط | عدد الفاتورة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/06/2018 | 20/06/2017 | 09/05/2017 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 1 | 25/12/2016 | 05/12/2016 | 03/11/2016 | 24/10/2016 | 24/10/2016 | 24/10/2016 | 22/9/2016 |  | تعبيد الطرقات حي المعهد و الوكالة العقارية للسكنى | 1 |
|  |  | 20/06/2017 | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 01/08/2017 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17/10/2017 | 10/08/2017 | 01/08/2017 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23/02/2017 | 23/02/2016 | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 22/0/2017 | 1 | 10/08/2015 | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 30/07/2015 | 29/06/2015 | 29/06/2015 | 29/05/2015 |  | تهيئة الحمام الشعبي | 2 |
|  | 21/12/2017 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 09/09/2016 | 1 | 01/03/2016 | 19/02/2016 | 11/01/2016 | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 31/10/2015 |  | بناء ملعب بلدي بالزريبة قرية | 3 |
|  |  | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 29/12/2016 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 04/10/2017 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 11/06/2018 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 11/06/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الزريبة لسنة2017 مشاريع متواصلة (2015-2016)

| تاريخ التسليم النهائي | تاريخ التسليم الوقتي | دفع الأقساط أو الفاتورات |  |  |  | تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة | تاريخ إمضاء الصفقة | تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة | التقييم الفني والمالي للعروض | تاريخ فتح العروض | التاريخ الأقصى لقبول العروض | تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة | مرجع الصفقة | اسم المشروع/ أو الخدمة | ع/ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص | تاريخ الأمر بالصرف على النفقة | تاريخ الإيداع بمكتب الضبط | عدد الفاتورة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/02/2019 | 23/09/2017 | 23/12/2016 | 23/12/2016 | 15/11/2016 | 01 | 22/09/2016 | 15/09/2016 | 29/06/2016 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 18/05/2016 | - | تهيئة دار الشباب الزريبة حمام | 1 |
|  |  | 19/05/2017 | 19/05/2017 | 07/04/2017 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 23/09/2017 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01/09/2018 | 01/09/2017 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 01/09/2017 | 01 | 13/02/2017 | 06/02/2017 | 28/2/2016 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 22/11/2016 | - | تهذيب حيي السلام و النور بالزريبة قرية | 2 |
|  |  | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 24/11/2017 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الزريبة لسنة2018

| تاريخ التسليم النهائي | تاريخ التسليم الوقتي | دفع الأقساط أو الفاتورات |  |  |  | تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة | تاريخ إمضاء الصفقة | تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة | التقييم الفني والمالي للعروض | تاريخ فتح العروض | التاريخ الأقصى لقبول العروض | تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة | مرجع الصفقة | اسم المشروع/ أو الخدمة | ع/ر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص | تاريخ الأمر بالصرف على النفقة | تاريخ الإيداع بمكتب الضبط | عدد الفاتورة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24/10/2018 | 17/10/2018 | 10/10/2018 | 01 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 13/07/2018 | 12/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 07/06/2018 | - | تعبيد الطرقات | 1 |
|  |  | 20/01/2019 | 20/12/2018 | 07/11/2018 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | 18/03/2019 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 01 | 13/01/2019 | 25/11/2018 | 16/11/2018 | 12/11/2018 | 06/11/2018 | 05/11/2018 | 01/10/2018 | - | أحداث مفترق دائري بالحي السياحي | 2 |
|  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01/11/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 01 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 19/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 08/10/2018 | - | اقتناء جرار | 3 |
|  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |